Réunion du 28/01

Informations relatives au module  :

Contrainte principale du module : le temps (Soutenance fin mai-début juin)
Pas spécialement difficile, en général il y a une inflation sur les notes. En théorie : demande 50h de travail par étudiant. En réalité :compter au moins le double !
ATTENTION : si pas de validation, c’est un passif et il faut le repasser en 2A !
Les notes sont individuelles.

Avoir LINUX (ou éventuellement un MAC).

Dans ce module, il y a une sorte de jeu de rôle :
- L’école représente l’entreprise.
- Le tuteur représente le chef / client exigeant.
- Le groupe représente les ingénieurs qui doivent rendre le produit en temps et en heure pour le client.

Informations relatives à l’organisation :

Compte-rendu à chaque réunion → GIT (dépôt de tous les documents relatifs à l’avancée du projet).
Pour ce faire, une formation à l’outil GIT est prévue la semaine du 3 février. Il faudra créer un répertoire pour la documentation dont on va avoir besoin . Lorsqu’on a procédé à un gros changement ou produit un travail important d’un coup → envoyer un mail spécifique avec dans l’intitulé « Projet Flipper ». Bien mettre tout le groupe en copie pour chaque mail envoyé.
Impossible de faire des réunions toutes les semaines car trop de groupes à encadrer, donc réunion tous les 10 à 15 jours.

Comment agir face à une situation problématique ?

- Problèmes techniques (ex : problème de code, on ne trouve pas l’erreur au bout de 20min→ ne pas perdre trop de temps) : le signaler au reste du groupe car chacun voit les choses à sa manière, et si le groupe n’y arrive pas ne pas hésiter à prendre rendez-vous avec le tuteur pour demander de l’aide.

-Problèmes relationnels / personnels (ex : coup de mou, soucis familiaux…) : gérer rapidement au sein du groupe, si on ne s’en sort pas le faire remonter au tuteur pour qu’il trouve une solution.

Idée générale du projet :

Se familiariser avec ce qu’il se passe dans le flipper : plan incliné, boule qui monte dans un tube transparent puis qui rencontre des accessoires qui changent sa direction (ressorts, bandes élastiques, champignons qui se contractent et renvoient la bille avec une énergie supplémentaire). En bas : 2 flippers qui permettent de renvoyer la bille dans la direction souhaitée.

Problèmes de physique : plan incliné, masse, somme des forces… Les phénomènes physiques sont connus, le but est de les modéliser en un système informatique qui fonctionne comme la réalité.

On marque des points au fur et à mesure, et au bout d’un certain nombre de points on remporte des parties gratuites.
A faire pour la prochaine réunion (6/02) :

- Prendre connaissance du document sur Moodle (environ 20 pages) sur lequel est également fournie la grille d’évaluation. Le projet contient évidemment une partie de codage, mais ce n’est pas le seul objectif.

- Essayer un vrai flipper dans un café ainsi qu’un simulateur.

- Faire le cahier des charges : sur Moodle est disponible une ébauche à enrichir avec les différents choix de conception (thème, surface de jeu, types de parcours possibles pour la balle, détails, design…). Faire 2-3 pages avec éventuellement des schémas pour aider à la compréhension.

- Rédiger l’analyse fonctionnelle : traduction du cahier des charges en fonctions informatiques (ex du classement : mémoire permanente donc fichier disque à créer et mettre à jour au fur et à mesure). Autre exemple : dans le cahier des charges, où il sera noté « meilleurs scores », l’analyse fonctionnelle contiendra « lecture et écriture du meilleur score ».

- Sur JavaFX, simuler un plan incliné sur lequel une balle descend.

Etapes qui suivront :

- Sur JavaFX, reprendre le programme du plan incliné et programmer un rebond, puis un rebond élastique.

- Incrémenter les compteurs, esthétique, couleurs, lumières qui clignotent, bruitages pour chaque accessoire, meilleurs scores à garder en mémoire : classement…